梅溪镇微型工程

交易文件

（项目编号：MXWX-HX-2021-030）

交易工程名称:乐平安置区入口临时道路硬化工程

发包人:安吉紫梅实业有限公司       (盖章)

交易代理人:浙江华夏工程管理有限公司     (盖章)

备案单位:安吉县梅溪镇公共资源交易分中心 (盖章)

日   期：2021年10月19日

目录

施工交易公告	2

1、交易条件	2

2、交易报价	2

3、项目概况与交易范围	2

4、交易申请人资格要求	2

5、资格审查方式：资格后审。	2

6、交易报名时间与程序及交易文件获取时间与程序	2

7、交易申请文件的递交	3

8、发布交易公告的媒介	3

9、联系方式	3

第一章、交易申请人须知	4

一、交易须知前附表	4

二、交易须知	6

（一）总则	6

（二）交易文件	8

(三)交易申请文件的编制	9

(四)交易申请文件的递交	12

(五)交   易	13

(六)评   审	14

(七)合同的授予	16

（八）图纸	19

附件A：随机抽签法	20

随机抽签法	20

（一）依法组建交易委员会；	20

（二）评审前准备；	20

（三）交易申请文件评审；	20

（四）完成评审报告。	20

（一）交易记录；	22

（二）交易内容、过程和结果；	22

（三）无效处理情况说明及依据；	22

（四）询问澄清纪要；	22

（五）其他建议	22

第二章、交易申请文件格式	23

1、外包封面	23

2、施工交易申请文件封面	24

3、法定代表人资格证明书	25

4、授权委托书	26

5、交易申请函	27

6、交易申请人情况	28

7、项目管理班子配备情况表	29

第三章、交易工程量清单	30

- 施工交易公告

- 1、交易条件

本交易工程乐平安置区入口临时道路硬化工程已由有关部门批准建设，建设资金来源为自筹，发包人为安吉紫梅实业有限公司 。经安吉县梅溪镇公共资源交易分中心 核准，该项目已具备交易条件，现对该项目施工进行公开交易，本次交易采用随机抽签法确定交易成交人。

- 2、交易报价

本工程交易报价为人民币：玖万肆仟玖佰捌拾叁元整（￥94983元）。

- 3、项目概况与交易范围

项目规模：梅溪镇乐平安置区道路混凝土浇筑720㎡。

项目地点：梅溪镇乐平安置区。

计划工期：30日历天。

- 4、交易申请人资格要求

交易申请人资质要求：市政公用工程施工总承包三级及其以上。

项目负责人要求：市政公用工程注册建造师二级及其以上。

注：（1）报名单位必须注册地在安吉县范围内。

(2)本工程拒绝接受被录入检察机关行贿犯罪档案的投标人和投标项目负责人；拒绝被有关行政监管部门通报限制在安吉县内投标的投标人和投标项目负责人。

(3)投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

(4)本项目拒绝企业法定代表人、主要股东或实际控制人（含投标截止日前一年内，变更前的企业法定代表人、主要股东或实际控制人涉嫌招投标领域违法行为）被相关部门依法采取刑事强制措施的企业参与投标；

(5)本项目拒绝投标人及其相关人员在工程建设招标活动中出现串通投标、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故，收到行政处罚且在处罚有效期内（无有效期的按一年计）的参与本项投标。

- 5、资格审查方式：资格后审。

- 6、交易报名时间与程序及交易文件获取时间与程序

(1)交易报名及交易文件获取：本项目无需报名，各交易申请人自行在公告页附件处下载。

- 7、交易申请文件的递交

交易申请文件递交的截止时间为2021年10月22日14时00分，地点为安吉县梅溪镇国土所三楼会议室。逾期送达的或者未送达指定地点的交易申请文件，发包人不予受理。

- 8、发布交易公告的媒介

本次交易公告在安吉县公共资源交易网（www.ajztb.com）上发布。

- 9、联系方式

发包人：安吉紫梅实业有限公司

交易代理机构：浙江华夏工程管理有限公司

地    址：安吉县递铺天目中路771号

联系电话：15757184899

联系人：小刘

浙江华夏工程管理有限公司

2021年10月19日

- 第一章、交易申请人须知

- 一、交易须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交易工程名称 | 乐平安置区入口临时道路硬化工程 |
| 2 | 发包人 | 安吉紫梅实业有限公司 |
| 3 | 交易工程地点 | 梅溪镇乐平安置区 |
| 4 | 交易工程范围 | 梅溪镇乐平安置区道路混凝土浇筑720㎡。 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 质量要求 | 合格 |
| 7 | 工期要求 | 30日历天。 |
| 8 | 交易申请人及项目负责人资质要求 | 交易申请人资质要求：市政公用工程施工总承包三级及其以上； 项目负责人要求：市政公用工程注册建造师二级及其以上。 其他详见交易公告 |
| 9 | 交易申请人资质要求审查方法 | 资质后审：具有有效的《法人营业执照副本》、《企业资质证书副本》、《安全生产许可证副本》、三类人员证书[A类为企业主要负责人（包括企业法人代表、企业负责人、企业技术负责人以及企业分管安全生产的副经理及任职文件）安全生产考核合格证；B类为拟投入本次交易活动的注册建造师的安全生产考核合格证；C类为拟投入本次交易活动的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证] （注：以上资料均要求在有效期内） |
| 10 | 交易有效期 | 30日历天（从交易截止之日算起） |
| 11 | 交易保证金 | 交易保证金金额：0元 |
| 12 | 踏勘现场 | 不集中举行现场踏勘,由交易申请人自行踏勘 |
| 13 | 交易申请人疑问提交方式和时间 | 不集中举行答疑会；交易申请人在交易申请文件截止时间前 2天向发包人书面提出。 |
| 14 | 交易申请文件份数 | 壹份正本，叁份副本 |
| 15 | 交易申请文件递交地点及截止时间 | 递交地址：安吉县梅溪镇国土所三楼会议室 截止时间：2021年10月22日14时00分 |
| 16 | 交易会 | 递交地址：安吉县梅溪镇国土所三楼会议室 截止时间：2021年10月22日14时00分 |
| 17 | 评审标准及方法 | 随机抽签法 |
| 18 | 履约保证金 | 履约保证金：中标价的2% 履约保证金的形式：银行转账。 |
| 19 | 交易报价 | 本交易工程交易报价详见交易公告。交易申请人必须严格以此所公布的报价数额（包括工程量、单价、单项合价、其他费用及总价）作为本次的交易报价，且不得更改，否则按符合性不通过处理，不再列入抽签名单。 |
| 20 | 投诉和监督部门 | 监督部门：安吉县梅溪镇纪委 联系电话： 0572-5099002 投诉参照《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院2012年第613号令）、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号令）办理 |
| 21 | 其他 | 本项目涉及的相关资料，向发包人获取， 发包人联系人：竺工：13646727399。 |

- 二、交易须知

- （一）总则

- 1、工程说明

1.1本交易工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《安吉县小额公共资源交易管理办法》等有关法律、法规、办法规定已办理交易申请，并经备案，现通过公开交易来择优选定施工单位。

1.2交易组织与安排：本交易工程依据交易规程由发包人负责，并成立交易领导小组，全面负责该工程的交易工作。交易全过程由发包人和相关纪委到场监管。

1.3本交易工程的建设场地三通一平已基本完成，建设资金已落实，能满足工程进度要求。

1.4分包：本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。交易申请人拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程；

分包金额要求：专业工程分包的工程量累计不得超过总工程量的30%；

接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；

其他要求；成交人如有分包计划，必须得到发包人同意才可以分包。

1.5交易资料的获取

交易申请人自行在安吉县公共资源交易网平台下载交易文件（交易文件费用0元），图纸等其他资料向发包人获取。交易申请人应认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若交易申请人的交易申请文件没有按交易文件要求提交全部资料，或交易申请文件没有对交易文件做出实质性响应，其交易申请文件将被拒绝。

- 2、交易范围、工期、质量及安全说明

2.1本次交易的工程范围见前附表第4项所述；

2.2工期：

2.2.1本交易工程的工期要求见前附表第7项所述。

2.2.2发包人要求成交人在承诺的工期内完成全部工程内容。交易申请人一旦成交，该交易工期即为合同工期。

2.2.3施工工期要求及奖罚措施：成交单位必须在成交承诺工期内竣工，工程竣工验收合格后交付。根据交易管理规定，一旦成交单位确定，成交工期必须严格执行，成交工期即为合同工期。工期实行提前完成不奖，延期按违约处理。

凡属下列情况之一者，经发包人签证同意，工期相应调整：

（1）设计变更；

（2）工程款未按合同规定支付影响工程进度者；

（3）发包人未按约定提供开工条件；

（4）地震、战争等人力不可抗拒原因；

（5）发包人同意顺延工期的其他原因。

2.3质量

2.3.1本次交易的工程质量要求见前附表第6项所述。

2.3.2成交单位应在工程竣工验收一个月内向发包人提交完整的竣工验收资料数份。

2.3.3成交单位完工场地清理后，场地要符合发包人和监理单位的现场代表的要求。

2.3.4工程质量验收不能一次性达到合格的，必须修补合格，相关费用由施工单位承担。

2.4工程安全事项及违约责任

2.4.1成交单位应严格执行各项国家有关规定，有关技术人员必须持证上岗，专人专职负责安全。

2.4.2成交单位应实施严格的各类安全防护措施，切实做好安民告示，设置必要的施工警戒标志，线杆保护措施，制定保障人员出行安全畅通的保证措施，做好施工照明、看守和警卫工作，有毒气体防护措施和电源电线安全保护措施，并对工程施工现场的安全负责，接受发包人和监理单位的现场代表对安全措施的监督。成交单位在施工期间，若发生与本工程相关的安全事故和治安纠纷事件，一切法律和经济责任均由成交单位承担，发包人概不负责。

2.4.3施工期间成交单位应密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻等造成工程损害，成交单位不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由提出索赔要求。

- 3、合格的交易申请人

3.1交易申请人资质等级要求见前附表第8项所述。

3.2本工程采用前附表第9项所述的资格审查方法确定合格交易申请人。

3.3本工程交易不接受联合体交易申请。

- 4、交易费用

交易申请人应承担其编制交易申请文件与递交交易申请文件所涉及的一切费用。不论交易结果如何，发包人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

- 5、踏勘现场

5.1交易申请人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由交易申请人自己承担。

5.2发包人向交易申请人提供的有关现场的资料和数据，是发包人现有的能使交易申请人利用的资料。发包人对交易申请人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.3交易申请人自行踏勘工程现场，但交易申请人及其人员不得因此使发包人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。交易申请人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

- （二）交易文件

- 6、交易文件的组成

6.1交易文件除以下内容外，发包人在交易期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是交易文件的组成部分，对交易申请人起约束作用;

6.2 交易申请人领取交易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，如有残缺应向发包人书面提出，否则，由此引起的交易损失自负；交易申请人同时应认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果交易申请人的交易申请文件没有按照交易文件要求提交全部资料或者交易申请文件没有对交易文件做出实质性响应，其风险应由交易申请人自行承担并根据有关条款规定，其交易申请文件将被拒绝。

- 7、交易文件的答疑

7.1交易申请人在收到交易文件后，对交易文件任何部分若有任何疑问，任何要求答疑交易文件的交易申请人，均应在前附表第13项规定时间前以书面形式向发包人提出，要求发包人答疑。根据交易申请人的要求对交易文件做出答疑，发包人都将在交易截止日期1天前，作出统一答疑，并发布在安吉县公共资源交易网上（www.ajztb.com）。答疑纪要的内容作为交易文件或资格审查文件的组成部分，具有约束作用。

- 8、交易文件的澄清修改

8.1交易文件发出后，在交易截止日期1天前的任何时候，无论出于何种原因，发包人可主动对交易文件进行修改。

8.2交易文件的答疑、澄清、修改、补充等文件将在交易截止日期1天前发布在安吉县公共资源交易网上（www.ajztb.com）。交易文件的修改作为交易文件的组成部分，并具有约束作用。

8.3当交易文件及其修改、补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

8.4 发包人保证交易文件澄清答疑纪要和交易文件修改补充通知在交易截止日期至少1日前按规定形式通知所有交易申请人。为使交易申请人在编写交易申请文件时有充分时间对交易文件的修改部分进行研究，发包人可以酌情延长递交交易申请文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

- (三)交易申请文件的编制

- 9、交易申请文件的语言及度量衡单位

9.1交易申请人与发包人之间对交易有关的所有往来通知、函件和交易申请文件均使用中文。交易申请人随交易申请文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

9.2除技术规范另有规定外，交易申请文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 10、交易申请文件的由以下文件组成：

(1)法定代表人资格证明书；

(2)法定代表人授权委托书及社保缴费凭证；

(3)交易申请函；

(4)交易申请人有效的《法人营业执照副本》、《企业资质证书副本》、《安全生产许可证副本》及A类人员证书复印件(A类为企业主要负责人（包括企业法人代表、企业负责人、企业技术负责人以及企业分管安全生产的副经理及任职文件）安全生产考核合格证)；

(5)项目管理班子配备情况表；

(6) 提供拟派本交易工程项目负责人证书复印件及B类人员证书（B类为拟投入本次交易活动的注册建造师的安全生产考核合格证），同时提供社保缴费证明；

(7)提供拟派本交易工程技术负责人、施工员、质量员上岗证书复印件、专职安全管理人员的C类人员证书复印件；

(8)已标价的交易工程量清单。

- 11、交易申请文件格式

交易申请文件包括本须知第10条中规定的内容，交易申请人提交的交易申请文件必须毫无例外地使用交易文件所提供的交易文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。交易申请文件纸型统一采用A4纸，所有内容必须打印。

- 12、交易报价

12.1本交易工程交易报价详见交易公告，交易申请人必须严格以此所公布的报价数额（包括工程量、单价、单项合价、其他费用及总价）作为本次的交易报价，且不得更改，否则按符合性不通过处理，不再列入抽签名单。

12.2交易报价为完成本合同所有工程量的必须支付金额的总和。

12.3技术规范要求的费用和设计施工图中所列的施工要求所产生的费用均含在交易报价中。

12.4合同的施工地点为本须知前附表1.3所述，除非合同中另有规定，交易申请人在交易报价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。

12.5本工程交易报价包括按照计价规范规定，完成工程预算书所列项目的全部费用。

12.6交易申请人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

12.7交易申请人应根据有关要求加强安全防护、环境保护、文明施工工作。文明施工、环境保护、安全施工、临时设施费等措施费用必须充分保证落实，交易报价中已含按规定计入总价的以上四项费用。

12.8凡交易文件中没有明确允许补差或行业主管部门文件没有明确规定由发包人承担的，但实际施工中可能发生的其他管理费等一次性包干，并已含在交易报价中，今后不论是否漏项均不予调整。

- 13、交易货币

本工程交易应以人民币报价。

- 14、交易有效期

14.1交易有效期见本须知前附表第10项所规定的期限，在此期限内，凡符合本交易文件要求的交易申请文件均保持有效;

14.2在特殊的情况下，发包人在原定交易有效期满之前发包人可以根据需要以书面形式向交易申请人提出延长交易有效期的要求，对此要求交易申请人须以书面形式予以答复，交易申请人可以拒绝发包人这种要求，而不被没收交易保证金或交易保函。同意延长交易有效期的交易申请人既不能要求也不允许修改其交易申请文件，但需要相应的延长交易担保的有效期，在延长的交易有效期内本须知第15条关于交易保证金或交易保函的退还与没收的规定仍然适用。

- 15、交易保证金

15.1本项目无须递交交易保证金；

- 16、交易申请文件的份数和签署

16.1交易申请人应按本交易须知有关的规定编制前附表第14项规定份数的交易申请文件;

16.2交易申请文件的正本和副本均需全部采用打印胶装（除签名附图外），字迹应清晰易于辨认。并应在交易申请文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

16.3 交易申请文件需按交易文件要求加盖公章并经法定代表人签字或盖章，商务报价扉页编制人处须由本工程项目负责人签字。否则交易申请文件作无效文件处理;

16.4 由委托代理人签字或盖章的交易申请文件，必须同时提交交易申请文件签署授权委托书，交易申请文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求。否则交易申请文件作无效文件处理。所有副本必须为正本签字盖章后的复印文本, 否则按无效标处理。

16.5除交易申请人对错误之处必须修改外，全套交易申请文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由其法定代表人或其委托代理人签字确认并加盖单位公章。

- (四)交易申请文件的递交

- 17、交易申请文件的装订、密封和标记

17.1交易申请文件的装订要求：交易申请人应将交易申请文件装入一个密封袋里。交易申请人还应在密封袋封口处加盖交易申请人公章，交易申请文件封面须用卡纸胶装，并标明”正本”或”副本”，否则作无效文件处理。

17.2交易申请文件密封袋格式应使用交易文件提供的格式。

17.3如果交易申请文件没有按本交易须知第17.1款、第17.2款规定加写标记和密封,发包人将拒收，并退还给交易申请人。

- 18、交易截止时间

18.1交易申请人应按前附表18.1所规定的地址并在交易申请截止时间前将交易申请文件送达指定地点。

18.2不再进行交易

18.2.1不再交易

有下列情形之一的，发包人将不再进行交易：

（1）交易申请截止时间止，交易申请人少于2个的；

（2）经交易评审小组评审后否决所有交易申请的；

（3）法律规定（参照招标投标相关法律、法规、规定）的其他情形。

18.2.2 交易申请截止时间止交易申请人仅1个或交易评审时仅剩1家有效交易申请人的，视为本次交易失败，发包人不在进行交易，由发包人直接进行发包。

- 19、迟交的交易申请文件

在前附表第15项所规定的交易截止时间以后递交的交易申请文件,将被拒绝或返回给交易申请人。

- 20、交易申请文件的补充修改

20.1交易申请人在递交交易申请文件以后,在规定的交易截止时间之前，可以书面形式补充修改已提交的交易申请文件。补充、修改的内容为交易申请文件的组成部分;

20.2交易申请人的补充、修改通知,应按本须知第17条有关规定密封、标志和递交并在内外层交易申请文件密封袋上清楚标明“补充修改”字样;

20.3根据本须知第18条规定，在交易截止时间以后,不得补充修改交易申请文件;

20.4根据本须知规定，在交易截止时间至交易申请人在交易函中规定

的交易有效期满之前的这段时间内, 交易申请人不得撤回其交易申请文件。

- (五)交   易

- 21、交易

21.1发包人将于本须知前附表第16项所规定的时间和地点公开举行交易会议，并邀请所有交易申请人代表参加交易会议;

21.2 所有交易申请人均应派法定代表人或委托代理人参加交易会议，交易申请人必须派其法定代表人或委托代理人参加交易会议，法定代表人参加的需持身份证原件及身份证明书原件，委托代理人参加的需持身份证原件、授权委托书原件及社保缴费凭证出席, 并在指定登记册上签名报到。若交易申请人未派上述人员出席交易会议，或者上述人员未按本交易文件要求携带以上证件的，则视为该交易人自动放弃交易。

注：委托代理人应当是交易申请人的在职正式职工，社保缴费凭证必须由社保部门出具或从政务服务网打印，以近5个月内任意一月社保缴费为准。(已到账为准)

21.3在交易文件规定的交易截止时间以后送达的交易申请文件将被拒绝接收处理。

21.4交易会议由发包人或交易代理机构主持。

(1)发包人、交易申请人及有关人员签到；

(2)发包人或交易代理人宣布交易会议开始，并宣布交易纪律；

(3)发包人或交易代理人校验交易申请文件递交时间及文件密封情况；

(4)发包人或交易代理人对交易申请人的法定代表人或其委托代理人进行到场验证；

(5)发包人或交易代理人拆封各交易申请人的交易申请文件，宣读报价等内容；交易评审小组对交易申请人的交易申请文件进行评审（包括各交易申请人的企业资质、安全生产许可、项目班子、三类人员、商务报价、工程量清单等进行符合性审查），符合性审查通过的为有效交易申请人，符合性审查未通过的为无效交易申请人，由相关监管部门派员到场监管；

(6)主持人宣布交易申请文件符合性审查结果，符合性评审结果宣布之后，对交易现场的有效交易申请人进行点名报到，若所报单位的委托人不在交易现场，且三分钟之内无法到达交易现场的，视为无效交易申请人，不再进入抽签及抽球名单之列。

(7)交易申请人授权代表当众在经评审的合格名单中按规定随机抽签产生成交候选人，具体详见“附件A：随机抽签法”。

(8)交易申请人授权代表对各自的抽签结果予以签字确认（如拒绝签字或不签字则视为其对抽签结果认可，并可没收其交易保证金）；

(9)主持人宣布交易结果及交易会议结束。

- 22、交易申请文件的有效性审查

交易申请文件有下列情形之一的，作为无效交易申请文件处理：（详见附件A）。

- (六)评   审

- 23、交易委员会组成

根据《梅溪镇微型项目管理办法》规定组建本工程的交易委员会，人数为3人及以上单数。

- 24、交易

交易休会期间，评审由交易委员会负责，评审采用封闭式方式进行。

- 25、评审过程的保密

25.1交易后，直到和成交人签订书面合同止，凡属于对交易申请文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均应严格保密;

25.2在交易活动中，交易申请人试图向发包人和交易委员会施加影响的，将拒绝其交易。

25.3交易结束后，发包人不对未成交人就评审过程情况以及未能成交原因作任何解释。未成交人不得向评委或其他有关人员处获取评审过程的情况和材料。

- 26、交易申请文件的澄清

26.1为了有助于交易申请文件的审查、评价和比较，交易委员会可以用书面形式要求交易申请人对交易申请文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、交易申请人应以书面形式进行，但对交易报价和实质性的内容不得更改。

26.2在评审过程中，如对交易申请文件中有疑问，交易委员会需要对交易申请人进行询问，或要求补充资料说明时，交易申请人不得拒绝。

- 27、交易申请文件的符合性鉴定

27.1开启交易申请文件后，评委先对交易申请人交易申请文件进行符合性审查，是否实质性响应了交易文件的要求，所谓实质性响应是指交易申请文件应与交易文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，符合性审查不合格的交易申请人，交易申请文件不得进入成交参考价的计算。

27.2如果交易申请文件实质上不响应交易文件各项要求，交易委员会将予以拒绝，并且不允许交易申请人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的交易。

- 28、错误的修正

28.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

28.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非交易委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

28.3修正后的交易报价高于原交易报价的，以原交易报价为准；低于原交易报价的，以修正后的交易报价为准。

28.4 按上述修正错误的原则及方法调整或修正交易申请文件的交易报价，交易申请人同意后，调整后的交易报价对交易申请人起约束作用。如果交易申请人不接受修正后的报价，则其交易将被拒绝。

- 29、交易申请文件的评估和比较

29.1交易委员会将按照交易文件规定对交易申请文件进行评估和比较;

29.2交易委员会依据交易文件规定的评审方法进行评审和比较，产生成交候选人，并提交评审报告。

- 30、交易评审方法

本工程采用随机抽签法交易方式。

由交易委员会先对交易申请人的交易资格进行审查，再对审查通过的交易申请人的交易申请文件进行符合性评审，交易申请文件符合性评审合格的交易申请人进入确定成交人程序。具体评审办法见“附件A：随机抽签法”。

- 31、成交公示

31.1依法确定成交候选人后，将在相关媒介进行公示3天。交易申请人对本次交易活动有异议的，请在公示期内向发包人提出。投诉受理、处理按相关法规执行。

- (七)合同的授予

- 32、合同授予标准

本工程的施工合同将授予本次交易确定的成交人。

- 33、成交通知书

成交公示结束后，发包人将按照相关规定向成交人发出成交通知书。

- 34、合同协议书的签订

34.1发包人与成交人将于成交通知书发出之日起 7日内，按照交易文件和成交人的交易申请文件签订书面施工合同、工程建设廉政责任书和安全生产责任书；

34.2成交人如不按本交易须知第34.1款的规定与发包人签订合同，将取消其成交资格，并没收其交易保证金，给发包人造成的损失超过交易担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任;

34.3成交人应按照合同约定履行义务,完成成交项目施工,不得将成交项目转让(转包)给他人。

34.4当确定的成交人放弃成交或者因不可抗力不能履行合同的，业主可以按照评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人。成交人无正当理由放弃成交资格的，业主应当没收其保证金，给业主造成的损失超过交易申请担保数额的，对超过部分可以要求赔偿。业主拒签合同的，应向成交人退回两倍数额的交易保证金。

35、履约保证金

35.1合同协议书签署之前，成交人应按前附表第18项规定的金额向发包人提交履约保证金，待竣工验收达到成交承诺的质量要求后一周内退还。

35.2如成交人未按35.1规定执行，将取消其成交资格，并没收其交易保证金，给发包人造成的损失超过交易担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

36、合同价款的调整与工程结算：

36.1工程量清单项目和工程量的调整

36.1.1 发生下列情况的，工程量清单项目应予调整：

（1）发包人提供的工程量清单项目漏缺陷、重复列项；

（2）工程变更引起新增或减少清单项目；

（3）施工图纸、工程变更后与原招标清单的特征描述不符。

36.1.2 发生下列情况的，工程量清单项目的工程量应予调整：

（1）发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差；

（2）工程变更引起的工程量的增减。

36.1.3 清单项目或工程量调整应根据合同约定、施工图纸、工程变更联系单登内容，按“计价规范”、浙江省“计价依据”等要求进行列项、计量。

36.2 综合单价的调整

因36.1款的工程量清单项目或工程数量变化，按以下规定调整综合单价：

（1）已标价的工程清单中有适用单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项工程量15%及以上，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上的，增减工程量单价按36.2条第（3）款处理。

（2）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似工程项目的综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。

①某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价之差；

②清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格；

③如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按36.2条第（3）款重新计算综合单价。

（3）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：

a.依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。承包人报价浮动率可按下列公式计算：

招标工程：承包人报价浮动率=【1-（中标价/审核预算价）】×100%。中标价及招标控制价均扣除暂列金额、暂估价。

b.承包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行，

- c.如当前施工的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。

36.4 投标综合单价的异常处理规定

(1)投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：

a.投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；

b.虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；

c.其它异常情况。

(2).综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理：

a.工程量增加超过工程量15%以内的，按原综合单价计算，增加超过15%以外部分工程量，按36.2条第（3）款重新确定综合单价，计算合价；

b.工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除，减少超过15%以外部分工程量，按36.2条第（3）款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

36.3 措施项目调整

（1）采用综合单价计价的措施项目，按以上36.2条规定计价；

（2）采用以“项”计价的技术措施项目的，原则上按投标价执行，但因重大设计变更引起措施变动部分除外；

（3）施工组织措施项目按照合同约定的费率内容调整相关措施费用。

36.4 价格波动引起合同价款的调整

（1）承包人承担±5%以内的人工和单项材料的价格风险，超过部分由发包人承担或收益。施工机械台班一类费用（机械原值）不做调整，仅调整二类费用中机上人工和燃料动力，风险幅度与人工和单项材料的价格风险相同 。

（2）采用抽料补差法进行价差调整。按施工期信息价算术平均值，与投标基准价格【基准日（投标截止日前28天）当天所对应月份的信息价】相比扣减风险费用后并同比例下浮，计算全部或部分人工、材料、机械价差，调整合同价格，价差只计税金，并按整体工程一次性结算。

（3）工期延误（工期延误、工期延长、工程延误开工、工程中途停工）的责任担当按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》5.0.6条有关条款执行。

37、付款方式

本项目不支付预付款，待工程竣工通过验收后，在结算审计报告出具后，付至审计价款的95%，审计价款的5%作为保修款，保修款在保修期满后一次性付清，质保期为1年。

38、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求。

内容参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）“示范文本”

39、投诉和监督部门

交易申请人和其他利害关系人认为本次交易活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉参照《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院2012年第613号令）和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）办理。

监督部门和联系方式见交易须知前附表。

争议的最终解决方式：仲裁

仲裁委员会名称：湖州市仲裁委员会

- （八）图纸

另附

- 附件A：随机抽签法

- 随机抽签法

第一条：评审按下列程序进行：

- （一）依法组建交易委员会；

- （二）评审前准备；

- （三）交易申请文件评审；

- （四）完成评审报告。

第二条：按照《安吉县小额公共资源交易管理办法》规定组建交易委员会，交易委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

第三条：评审前准备工作

交易委员会评审前应当熟悉交易项目的相关情况、主要技术要求标准以及评审定标程序、标准和方法等内容。发包人或交易代理机构做好评审前的其他准备工作。

第四条：符合性评审

交易申请文件出现下列情形之一的，交易申请文件作无效申请文件处理，不再进入抽签及抽球程序：

- 逾期送达的或者未送达指定地点的；

- 未按交易文件要求密封、装订和标记的；

- 交易申请文件未釆用胶装或胶装不完整的，交易申请文件胶装后存在脱页或存在资料粘贴的；

- 交易申请文件无法区分正、副本的；

- 交易申请文件未按交易文件规定的格式（包括表格、格式、证明、承诺等）编制的；

- 与发包人提供的工程量清单报价表内容不一致的；

- 交易函报价与交易文件规定的数额不一致的；

- 交易申请函未按交易文件格式填写或内容填写不完整的或交易函申请中未按规定填写履约保证的；

- 经交易委员会评定、交易申请人的交易申请文件之间有多处雷同的；

- 交易申请文件附有发包人不能接受的条件；

- 未按交易文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的；

- 交易申请人递交两份或两份以上内容不同的交易申请书，未声明哪一份有效的；

- 交易申请文件载明的交易项目工期期限不符合交易文件规定的期限；

- 所提供的证书未在有效期之内的；

- 未实质性响应交易文件要求的；

- 有关法律、法规规定（参照招标投标相关法律法规）构成废标或否决其投标的其他情形。

第五条 确定成交单位

1、在经评审的合格交易申请人中随机抽签产生第一、第二成交候选人，评审小组根据抽签结果，推荐第一、二成交候选人。

2、由发包人或交易代理人主持抽签程序：抽签分两个步骤：第一步骤由交易申请人授权代表按交易申请文件递交先后顺序抽签产生抽签顺序；第二步骤为根据第一步骤产生的抽签顺序从1开始依次抽签产生第二成交候选人（第一个抽到黄球者），第一成交候选人（第二个抽到黄球者）。

3、第一步骤抽取现场制作的同一规格的带号纸签；第二步骤抽取现场拆封的同一规格的乒乓球（黄球和白球总数量等于合格交易申请人的数量，其中黄球2个，其余为白球），抽中黄球的作为成交候选人，抽中白球的不作为成交候选人。抽取前，现场监管人员将严格检查以上带号纸签和乒乓球的同一性，保证交易抽取程序的公平性、公正性。以上二步骤所用的签在抽签前应得到交易申请人（代表）的确认，但交易申请人不得用身体任何部位接触签。

4、如现场抽签过程中出现操作失误或其它特殊情况，导致抽签（抽球）未能按正常流程抽取完毕而影响整个抽签（抽球）公正性的状况发生，发包人或交易委托代理人有权对抽签办法进行调整或重新进行抽签（抽球）环节，所有交易申请人须无条件同意。

5、交易申请人授权代表不得放弃抽签（除2个黄球已经被抽出的情况例外），未按要求执行的，列入不良行为记录，记入交易申请人诚信信息系统，并取消其1至2年内参加梅溪镇所有工程建设项目交易申请人资格并予以公告。

6、如现场抽签过程中，交易申请人同时抽出2个及以上球的，视为抽中白球处理。

7、符合性评审结果宣布之后，对交易现场的有效交易申请人进行点名报到，若所报单位的委托人不在交易现场，且三分钟之内无法到达交易现场的，视为无效交易申请人，不再进入抽签及抽球名单之列。

第六条  完成评审报告

交易委员会应根据评审情况和结果，提交书面评审报告。评审报告由交易委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。交易委员会全体成员应在评审报告上签字确认，专家如有保留意见可以在评审报告中阐明。

评审报告应包括以下内容：

- （一）交易记录；

- （二）交易内容、过程和结果；

- （三）无效处理情况说明及依据；

- （四）询问澄清纪要；

- （五）其他建议

- 第二章、交易申请文件格式

- 1、外包封面

项目编号： 工程名称： 发包人： 交易申请人： 注意： 年 月 日 时 分交易，交易申请文件此时间前不得开启。 交易申请人：（盖 章） 法定代表人：（签字或盖章）

- 2、施工交易申请文件封面

正本/副本

施工交易申请文件

交易工程名称：

发包人：

交易申请人：                      （单位名称并盖公章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

交易申请人地址：

日  期：       年       月       日

- 3、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的交易申请文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

交易申请人：           （盖公章）

日期：     年    月    日

- 4、授权委托书

本人       （姓名）系        （交易申请人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）      标段施工交易申请文件、参加交易会议和处理交易会议现场有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

交易申请人：                                （盖单位章）

法定代表人：                                （签字或盖章）

身份证号码：                     联系号码：

委托代理人：                                （签字或盖章）

身份证号码：                     联系号码：

年       月       日

注：委托代理人应当是交易申请人的在职正式职工，社保缴费凭证必须由社保部门出具或从政务服务网打印，以近5个月内任意一月社保缴费为准。（已到账为准）

- 5、交易申请函

致：（发包人名称）

1、根据已收到的                          工程的交易文件，遵照有关法律、法规规定，我单位经考察现场和研究上述交易文件等有关交易资料后，我方愿以人民币大写：                 元（小写：¥              元）的交易报价并按上述图纸、合同条款、技术规范及其他条件要求承包上述交易工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部交易文件，包括修改文件（如果有的话），及有关其他资料。

3、我方承认交易函附录是我方交易函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证在        日历天并移交全部交易工程。承诺工程质量达到             标准。

5、如果我方成交，我方将按照规定提交上述总价     %的履约保证金。

6、我方同意所提交的交易申请文件在交易文件的交易须知中规定的交易有效期限内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本交易申请文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

交易申请人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

日期：	   	年	   月    日

- 6、交易申请人情况

后附下述相关材料的复印件

交易申请人有效的《法人营业执照副本》、《企业资质证书副本》、《安全生产许可证副本》、A类人员证书[A类为企业主要负责人（包括企业法人代表、企业负责人、企业技术负责人以及企业分管安全生产的副经理及任职文件）安全生产考核合格证]。

（注：以上资料均要求在有效期内）

- 7、项目管理班子配备情况表

交易工程名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 注册单位 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 必配 |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 必配 |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  | 必配 |
| 质量员 |  |  |  |  |  |  |  | 必配 |
| 专职安全管理人员 |  |  |  |  |  |  |  | 必配 |
| 项目负责人的社保缴纳证明要求提供个人的最近5个月内任一月的社保证明（以已到帐为准）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本工程一旦我单位成交，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、项目负责人应附有效的注册建造师注册证书及安全生产考核合格B类证，技术负责人应附中级及以上职称证书，施工员、质量员附执业证或上岗证书，专职安全管理人员必须附有效的安全生产考核合格C类证；

2、项目负责人的社保缴费凭证必须由社保部门出具或从政务服务网打印，以近5个月内任意一月社保缴费为准。（已到账为准）

3、以上职务中，同一人员不允许担任两个或两个以上职务，若有重复，则做无效处理。

- 第三章、交易工程量清单

- 1、交易申请人提供的已标价的交易工程量清单必须直接引用交易文件中的附件《发包人提供的工程量清单报价单》作为本交易工程的报价单（具体见附件），且不得作任何修改，否则视为无效交易申请文件，但“交易报价封面”、“交易报价扉页”及“报价总说明”须由各交易申请人自行填写内容。

2、本项目采用定单定总的方式进行交易，一旦成交，成交人即视为认可发包人提供的单价及总价，且包括规范中清单编码对应的所包括的工作内容以及图纸及相关图集要求的相关内容，综合单价应包括完成该项目所需的所有费用。

3、交易申请人的商务报价扉页须由本工程项目负责人签字。

4、发包人提供的工程量清单报价单具体见附件。