孝丰镇微型工程竞价文件

（项目编号：孝丰微型2021-01）

交易工程名称:孝丰镇征迁房屋拆除工程

发包人:安吉竹产业振兴建设有限公司(盖章)

交易代理人:浙江华夏工程管理有限公司    (盖章)

备案单位:安吉县孝丰镇公共资源交易分中心(盖章)

日   期：2021年5月11日

目  录

施工交易公告	2

第一部分 交易须知	5

第一章  交易须知前附表	5

第二章  交易须知	9

第三章 竞价文件	11

第四章 竞价申请文件的编制	14

第五章 竞价申请文件的递交	15

第六章 交易	16

第七章 评审	17

第八章  合同的授予	19

第九章 投诉和监督部门	20

评审办法	21

第二部分 竞价申请文件相关格式	24

一、外包封面	25

二、竞价申请文件封面	26

三、竞价函	27

四、法定代表人身份证明书	28

五、授权委托书	29

六、拟投入的主要施工机械设备表	30

七、拟投入本工程的主要人员表	31

八、拟投入本工程任职的主要人员简历表	32

九、竞价文件要求的其他资料	33

- 施工交易公告

- 1、交易条件

本交易工程孝丰镇征迁房屋拆除工程 已由有关部门批准建设，建设资金来源为自筹，发包人为安吉竹产业振兴建设有限公司。经安吉县孝丰镇公共资源交易分中心 核准，该项目已具备交易条件，现对该项目施工进行公开竞价。

- 2、交易报价

本项目拆除带外运最低限价为：3元/平方米（成交人支付给发包人）。

注：交易报价按拆除每平方米的单价报价，数值保留两位小数。拆除面积约20000㎡，最终拆除面积以实际交付拆除的建筑面积为准（即发包方保留的除外）。

- 3、项目概况与交易范围

项目规模：涉及面积约20000㎡，涉及50余户，成交人必须在移交手续办理齐全后进行房屋拆除，并保证无安全隐患（如出现安全事故，由成交人全部负责）。房屋拆除以室内地坪标高为±0，±0以上的建筑必须全部拆除。房屋拆除残值清理干净并外运（除业主现场认定可重复利用的建材外）处置权归成交人。房屋拆除含其围墙及附属物。房屋拆除工程量必须按发包人移交工程量为准计算，单价包死不做调整。

项目地点：孝丰镇。

计划工期：80日历天，分批次拆除（待住户腾空后进行拆除清除）。

- 4、竞价人资格要求

竞价人资质要求：具有建筑工程施工总承包叁级及以上等级资质。

竞价人资质要求：具有建筑工程注册建造师二级及其以上等级资质。

- 竞价人注册地必须在安吉县范围内；

（2）本工程拒绝接受被录入检察机关行贿犯罪档案的交易申请人和交易项目负责人；拒绝被有关行政监管部门通报限制招投标或不良行为正在被公示的交易申请人和交易项目负责人；

（3）交易申请单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加交易；

（4）本项目拒绝企业法定代表人、主要股东或实际控制人（含投标截止日前一年内，变更前的企业法定代表人、主要股东或实际控制人涉嫌招投标领域违法行为）被相关部门依法采取过刑事强制措施的企业参与投标。

（5）本项目拒绝投标人及其相关人员在工程建设投标活动中出现串通投标、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故，被行政主管部门行政处罚的且在处罚有效期内（无有效期的按一年计）的参与本项投标。

- 5、资格审查方式：资格后审。

- 6、交易报名时间与程序及竞价文件获取时间与程序

(1)交易报名及竞价文件获取：本项目无需报名，各竞价人自行在公告页附件处下载。

- 7、竞价申请文件的递交

竞价申请文件递交的截止时间为  2021年5月14日9时30 分，地点为孝丰镇人民政府511会议室。逾期送达的或者未送达指定地点的竞价申请文件，发包人不予受理。

- 8、发布交易公告的媒介

本次交易公告在安吉县公共资源交易网（http://ggzy.anji.gov.cn/）上发布。

- 9、联系方式

发包人：安吉竹产业振兴建设有限公司

交易代理机构：浙江华夏工程管理有限公司

地    址：安吉县递铺天目中路771号

联系电话：0572-5609013

联系人：小邹

浙江华夏工程管理有限公司

2021年5月11 日

- 第一部分 交易须知

- 第一章  交易须知前附表

| 序号 | 内容 | 内 容 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交易工程名称 | 孝丰镇征迁房屋拆除工程 |
| 2 | 发包人 | 安吉竹产业振兴建设有限公司 |
| 3 | 交易工程地点 | 孝丰镇 |
| 4 | 交易工程范围 | 涉及面积约20000㎡，涉及50余户，成交人必须在移交手续办理齐全后进行房屋拆除，并保证无安全隐患（如出现安全事故，由成交人全部负责）。房屋拆除以室内地坪标高为±0，±0以上的建筑必须全部拆除。房屋拆除残值清理干净并外运（除业主现场认定可重复利用的建材外）处置权归成交人。房屋拆除含其围墙及附属物。房屋拆除工程量必须按发包人移交工程量为准计算，单价包死不做调整。 |
| 5 | 工期要求 | 80日历天，分批次拆除（待住户腾空后进行拆除清除）。 |
| 6 | 竞价人及项目负责人资质要求 | 竞价人资质要求：具有建筑工程施工总承包叁级及以上等级资质。 项目负责人资质要求：具有建筑工程注册建造师二级及其以上等级资质。 （1）竞价人注册地必须在安吉县范围内； （2）本工程拒绝接受被录入检察机关行贿犯罪档案的交易申请人和交易项目负责人；拒绝被有关行政监管部门通报限制招投标或不良行为正在被公示的交易申请人和交易项目负责人； （3）交易申请单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加交易； （4）本项目拒绝企业法定代表人、主要股东或实际控制人（含投标截止日前一年内，变更前的企业法定代表人、主要股东或实际控制人涉嫌招投标领域违法行为）被相关部门依法采取过刑事强制措施的企业参与投标。 （5）本项目拒绝投标人及其相关人员在工程建设投标活动中出现串通投标、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故，被行政主管部门行政处罚的且在处罚有效期内（无有效期的按一年计）的参与本项投标。 |
| 7 | 竞价人资质要求审查方法 | 具有有效的《法人营业执照副本》、《企业资质证书副本》、《安全生产许可证副本》、三类人员证书[A类为企业主要负责人（包括企业法人代表、企业经理、企业技术负责人以及企业分管安全生产的副经理及任职文件）安全生产考核合格证；B类为拟投入本次交易活动的注册建造师的安全生产考核合格证；C类为拟投入本次交易活动的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（注：以上资料均要求在有效期内） |
| 8 | 交易有效期 | 30日历天（从交易截止之日算起） |
| 9 | 风险保证金（含履约保证金） | 风险保证金（含履约保证金）的金额：人民币伍万元（￥：50000元），由中标人在签订合同前向发包人一次性支付风险保证金（含履约保证金）伍万元。 风险保证金（含履约保证金）的形式：银行电汇或者网银转账，汇入发包人的银行帐户中，不得通过第三者转入或现金支付，风险保证金（含履约保证金）必须从交易申请人的银行基本帐户中汇出。如中标后未递交风险保证金（含履约保证金），发包人有权终止其成交资格，更换成交单位，同时竞价人将无条件接受行政主管部门的行政处罚。账户信息在签订合同前由业主向中标人提供。 特别提醒： 风险保证金（含履约保证金）待整个区块需拆除部分全部拆除完毕，验收合格且无责任事件后7日内无息退还。 |
| 10 | 踏勘现场 | 不集中举行现场踏勘,由竞价人自行踏勘 |
| 11 | 竞价人疑问提交方式和时间 | 不集中举行答疑会；竞价人在竞价申请文件截止时间前 2天向发包人书面提出。 |
| 12 | 竞价申请文件份数 | 壹份正本，贰份副本，交易申请单位成交后另行提交副本叁份。 |
| 13 | 竞价申请文件递交地点及截止时间 | 递交地址：孝丰镇人民政府511会议室 截止时间：2021年5月14日9时30分 |
| 14 | 交易会 | 交易地点：孝丰镇人民政府511会议室 交易时间：2021年5月14日9时30分 |
| 15 | 评审标准及方法 | 具体详见后附件。 |
| 16 | 交易限价 | 本项目拆除带外运最低限价为：3元/平方米（成交人支付给发包人）。 注：交易报价按拆除每平方米的单价报价，数值保留两位小数。拆除面积约20000㎡，最终拆除面积以实际交付拆除的建筑面积为准（即发包方保留的除外）。 |
| 17 | 交易代理机构 | 交易代理机构：浙江华夏工程管理有限公司 地址：安吉县递铺天目中路771号 联系人：小邹 联系号码：0572-5609013 |
| 18 | 投诉和监督部门 | 投诉和监督部门：孝丰镇小额公共资源交易监督小组 联系电话：0572-5520063 投诉参照《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院2012年第613号令）、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号令）办理。 |

- 第二章  交易须知

本工程按照国家有关法律、行政法规和部门规章，并经交易管理机构备案，现通过公开竞价来择优选定承包人。现将有关事项通知如下：

一、 总则

（一）、工程概况

1、工程名称：孝丰镇征迁房屋拆除工程

2、发 包 人：安吉竹产业振兴建设有限公司

3、工程地点：安吉县孝丰镇。

（二）、工程交易范围：

涉及面积约20000㎡，涉及50余户，成交人必须在移交手续办理齐全后进行房屋拆除，并保证无安全隐患（如出现安全事故，由成交人全部负责）。房屋拆除以室内地坪标高为±0，±0以上的建筑必须全部拆除。房屋拆除残值清理干净并外运（除业主现场认定可重复利用的建材外）处置权归成交人。房屋拆除含其围墙及附属物。房屋拆除工程量必须按发包人移交工程量为准计算，单价包死不做调整。

（三）、交易方式：实行公开交易。

（四）、交易报价说明：

（1）、本项目拆除带外运最低限价为：3元/平方米（成交人支付给发包人）。

注：交易报价按拆除每平方米的单价报价，数值保留两位小数。拆除面积约20000㎡，最终拆除面积以实际交付拆除的建筑面积为准（即发包方保留的除外）。

（2）、交易报价是指成交人向发包人支付拆除残值回收款单价。拆除的建筑材料归成交人所有，同时建筑垃圾归成交人所有，同时将现场清理干净并整平。

（3）、拆除过程中发生的人工费、机械费、管理费、施工人员保险费、其它风险费用等全部拆除费用皆由成交人承担，应充分考虑有可能发生的交通不便、旧材料市场变化、拆除时限延误、自然灾害以及建筑垃圾堆放点等各种因素。

二、交易要求：

（一）、竞价人的资质要求：竞价人必须建筑工程施工总承包叁级及以上等级资质。

项目负责人资质要求：具有建筑工程注册建造师二级及其以上等级资质。

（二）、发包人对拆房工程管理的要求：

1、施工企业现场施工人员应文明施工，保护好地下通信光缆、电缆、水管、绿化等设施，如造成损失，成交人承担一切责任；

2、拆房期间与该地块有关的治安、消防、卫生、市政市容、安全、水电费缴纳等方面的事项，全部由成交人负责；

3、拆迁完毕后，成交人应做到场地整洁；

4、成交人应严格按照国家有关规范施工，必须在规定时间内组织足够人工拆除地坪以上建筑（除发包人要求不予拆除部分）。在拆除前，施工单位应对现场进行详细检查，特别是电缆、电线是否断电、高空坠物等有危险性的地方，要求施工单位确保安全后方可进行作业。拆除时确保人身安全，保证正常通行、安全以及施工过程中的人身安全，如发生事故或纠纷，一切责任均由成交人承担，甲方概不负责。成交人在拆除前必须为所有现场施工人员办理建筑工程人身意外伤害险（包括第三者责任险）。

（三）、发包人对施工工期的要求：

施工工期：80日历天。拆除根据发包人的要求需按时完成，未能按时完成的或总拆除工期延期的，成交单位均按每延误一天将被罚壹仟元，以此类推，向业主支付违约金，发包人并有权终止合同。由于业主原因造成工期延误的工期相应顺延。

（四）、交易费用：竞价人应承担其编制竞价申请文件与递交竞价申请文件等所涉及的一切费用。不管交易结果如何，发包人对上述费用均不负任何责任。

（五）、合同价款的支付：

本工程采用拆除残值回收款按拆除单价报价，实际拆除面积以实际拆除的评估建筑面积为准。成交人在与发包人签订合同前，必须先支付人民币伍万元的风险保证金（含履约保证金）给发包人。待完成拆除工程量10000㎡且工程验收合格后成交人一周内向发包人支付合同价款的50%，待整个区块需拆除部分全部拆除完毕且工程竣工验收合格后，成交人于一周内向发包人支付剩余价款（折价款），成交人未按时支付成交价款（折价款），发包人有权终止成交资格、没收其所有风险保证金，并更换成交单位。

- 第三章 竞价文件

一、竞价文件的组成

1、竞价文件及其附件；

除上述所列内容外，发包人的任何工作人员对竞价人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能提供竞价人参考，对交易和竞价人无任何约束力。

竞价人获取竞价文件后，应仔细检查竞价文件的所有内容，如出现残缺等问题应在获得竞价文件当日内向发包人提出，否则由此引起的损失由竞价人自行承担。

竞价人同时应认真审阅竞价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若竞价人的竞价申请文件没有按竞价文件要求提交全部资料，或竞价申请文件没有对竞价文件做出实质性响应，该竞价申请文件有可能被拒绝，其风险由竞价人自行承担。

二、竞价文件的解释

竞价人在收到竞价文件后，对竞价文件任何部分若有任何疑问，任何要求答疑竞价文件的竞价人，均应在规定时间前以书面形式向发包人提出，要求发包人答疑。

根据竞价人的要求对竞价文件做出答疑，发包人将在交易截止日期1天前在安吉县公共资源交易网(http://ggzy.anji.gov.cn/)公布。答疑纪要的内容作为竞价文件或资格审查文件的组成部分，具有约束作用。

三、竞价文件的修改

竞价文件发出后，在交易截止日期1天前的任何时候，无论出于何种原因，发包人有权主动对竞价文件进行修改。

竞价文件的答疑、澄清、修改、补充等文件将在交易截止日期1天前公布。竞价文件的修改作为竞价文件的组成部分，并具有约束作用。

竞价文件、竞价文件澄清（答疑）纪要、竞价文件修改和补充均在安吉县公共资源交易网上(http://ggzy.anji.gov.cn/)予以公布，各竞价人自行关注网站信息，如有遗漏竞价人自行负责。当竞价文件及其修改、补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

发包人保证竞价文件澄清答疑纪要和竞价文件修改补充通知在交易截止日期至少2日前按规定形式发给所有竞价人。为使竞价人在编写竞价申请文件时有充分时间对竞价文件的修改部分进行研究，发包人可以酌情延长递交竞价申请文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

四、 勘察现场

1、竞价人自行对工程施工现场及周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由交易申请单位承担。

2、发包人向竞价人提供的有关施工现场的资料和数据，是发包人现有的能使竞价人利用的资料。发包人对竞价人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

五、竞价文件的效力

竞价文件是工程交易的有效依据，也是成交人签订拆房合同的依据，对发包人、竞价人双方均具有约束力，凡不遵守竞价文件规定的交易申请或对竞价文件的实质性内容不响应者，将被拒绝或作废标处理。

- 第四章 竞价申请文件的编制

一、 竞价申请文件的语言

竞价申请文件及竞价人与发包单位之间与交易有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

二、 交易有效期

1、在原定交易有效期满之前，如果出现特殊情况，经交易管理机构核准，发包人可以以书面形式向竞价人提出延长交易有效期的要求，竞价人对此须以书面形式予以答复。竞价人可以拒绝这种要求而不被扣留风险保证金，同意延长交易有效期的竞价人需要相应延长风险保证金的有效期，但不得修改竞价申请文件的实质性内容。

三、竞价申请文件的份数

1、竞价人应按前附表规定的份数提供竞价申请文件，并在文件封面的右上角标明“正本”和“副本”（具体封面见后格式）。竞价申请文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、竞价申请文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，加盖竞价人公章，竞价申请文件必须采用胶装，未按竞价文件要求装订的，一律作无效标处理。

3、全套竞价申请文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据发包人的指示进行的，或者是竞价人造成的必须修改的错误。修改处应加盖竞价人公章。

四、竞价申请文件组成

1、竞价函

2、法定代表人身份证明书

3、授权委托书及社保缴费证明

4、拟投入本工程的主要施工机械与设备表

5、拟投入本工程的主要人员表

6、拟投入本工程的任职的主要人员简历表

7、竞价文件要求的其他资料

- 第五章 竞价申请文件的递交

一、竞价申请文件的密封与标志

1、竞价人应将竞价申请文件（正本、副本）装袋密封在一个密封袋中，外包封应使用统一外包封面（详见后格式），并按其内容格式填写、盖章，密封。

2、文件袋的密封处应该密封并加盖公章。

3、竞价申请文件没有按规定密封的，将被拒绝并原封退回竞价人。

4、竞价申请文件中必须按竞价文件要求加盖单位公章。

二、交易截止日期

竞价人应在规定时间之前将竞价申请文件递交指定地点。

三、竞价申请文件的修改

1、竞价人在递交竞价申请文件后，在规定的交易截止时间前，可以书面形式提出补充、修改或撤回竞价申请文件的通知，在交易截止时间以后，不能修改竞价申请文件。

2、竞价人的修改或撤回通知，应按本文件的规定编制、密封、标志和递交，并在包封上注明“修改”或“撤回”字样。

3、竞价申请文件在交易有效期内，竞价人不能撤回竞价申请文件，否则其保证金将被没收。

- 第六章 交易

1、发包人将于本须知前附表第14项所规定的时间和地点公开举行交易会议，并邀请所有竞价人代表参加交易会议;

2、所有竞价人均应按前附表规定的时间地点准时参加交易会。竞价人必须派其法定代表人或委托代理人参加交易会议，法定代表人参加的需持身份证原件及身份证明书原件，委托代理人参加的需持身份证原件、授权委托书原件及社保缴费凭证，若竞价人未派上述人员出席交易会议，或者上述人员未按本竞价文件要求携带以上证件的，则视为该交易人自动放弃交易。

注：授权代理人应当是竞价人的在职正式职工，社保缴费证明必须从浙江政务服务网（http://www.zjzwfw.gov.cn/）打印，证明有查询网址及查询授权码（有效期内），以近5个月内任意一月社保缴费为准。

3、在竞价文件规定的交易截止时间以后送达的竞价申请文件将被拒绝接收处理。

4、交易会议由发包人或交易代理机构主持。

(1)发包人、竞价人及有关人员签到，并核验相关身份；

(2)发包人或交易代理人宣布交易会议开始，并宣布交易纪律；

(3)发包人或交易代理人校验竞价申请文件递交时间及文件密封情况；

(4)发包人或交易代理人对竞价人的法定代表人或其委托代理人进行到场验证；

(5)发包人或交易代理人拆封各竞价人的竞价申请文件，宣读报价等内容；交易评审小组对竞价人的竞价申请文件进行评审（包括各竞价人的企业资质、安全生产许可、项目班子、三类人员、商务报价等进行符合性审查），符合性审查通过的为有效竞价人，符合性审查未通过的为无效竞价人，由相关监管部门派员到场监管；

(6)主持人宣布竞价文件评审结果；

(7)有效投标单位中竞价最高的为成交人。如竞价最高的竞价人中出现2家及以上竞价相同的，采用随机抽签方式确定成交人。

（8）随机抽签方式为：由发包人或交易代理人主持抽签，抽签分两个步骤：第一步骤由参与抽签的授权代表按竞价申请文件递交先后顺序抽签产生抽签顺序；第二步骤为根据第一步骤产生的抽签顺序从1开始依次抽签产生第二成交候选人（第一个抽到黄球者），第一成交候选人（第二个抽到黄球者）。

(9) 主持人宣布交易结果及交易会议结束。

5、竞价申请文件的有效性审查

竞价申请文件有下列情形之一的，作为无效竞价申请文件处理：（详见评审办法）。

- 第七章 评审

一.交易委员会组成

根据《安吉县小额公共资源交易管理办法》规定组建本工程的交易委员会，人数为3人及以上单数。

二、交易

交易休会期间，评审由交易委员会负责，评审采用封闭式方式进行。

三、评审过程的保密

1、交易后，直到和成交人签订书面合同止，凡属于对竞价申请文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均应严格保密;

2、在交易活动中，竞价人试图向发包人和交易委员会施加影响的，将拒绝其交易。

3、交易结束后，发包人不对未成交人就评审过程情况以及未能成交原因作任何解释。未成交人不得向评委或其他有关人员处获取评审过程的情况和材料。

四、竞价申请文件的澄清

1、为了有助于竞价申请文件的审查、评价和比较，交易委员会可以用书面形式要求竞价人对竞价申请文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、竞价人应以书面形式进行，但对交易报价和实质性的内容不得更改。

2、在评审过程中，如对竞价申请文件中有疑问，交易委员会需要对竞价人进行询问，或要求补充资料说明时，竞价人不得拒绝。

五、竞价申请文件的符合性鉴定

1、开启竞价申请文件后，评委先对竞价人竞价申请文件进行符合性审查，是否实质性响应了竞价文件的要求，所谓实质性响应是指竞价申请文件应与竞价文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，符合性审查不合格的竞价人，竞价申请文件不得进入成交参考价的计算。

2、如果竞价申请文件实质上不响应竞价文件各项要求，交易委员会将予以拒绝，并且不允许竞价人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的交易。

六、竞价申请文件的评估和比较

1、交易委员会将按照竞价文件规定对竞价申请文件进行评估和比较;

2、交易委员会依据竞价文件规定的评审方法进行评审和比较，产生成交候选人，并提交评审报告。

七、交易评审方法

本工程采用竞价交易方式。

由交易委员会先对竞价人的交易资格进行审查，再对审查通过的竞价人的竞价申请文件进行符合性评审，竞价申请文件符合性评审合格的竞价人进入确定成交人程序。具体评审办法见“评审办法。

八、成交公示

1、依法确定成交候选人后，将在相关媒介进行3天公示。竞价人对本次交易活动有异议的，请在公示期内向发包人所在纪检监察部门提出。投诉受理、处理按相关法规执行。

2、对公示的推荐成交候选人和拟委任的项目负责人，发包人将向检察机关职务犯罪预防部门进行行贿犯罪档案查询，查实近三年内有行贿犯罪行为的，则取消该成交候选人的成交资格。

- 第八章  合同的授予

1、合同授予标准

本工程的施工合同将授予本次交易确定的成交人。

2、成交通知书

成交公示结束后，发包人将按照相关规定向成交人发出成交通知书。

3、合同协议书的签订

3.1发包人与成交人将于成交通知书发出之日起 7日内，按照竞价文件和成交人的竞价申请文件签订书面合同、工程建设廉政责任书和安全生产责任书,并在签订合同前向发包人一次性支付风险保证金（含履约保证金）伍万元，详见交易须知前附表9；

3.2成交人如不按本上述第3.1款的规定与发包人签订合同及缴纳履约保证金的，将取消其成交资格，给发包人造成的损失的，应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

3.3成交人应按照合同约定履行义务,完成成交项目施工,不得将成交项目转让(转包)给他人。

- 第九章 投诉和监督部门

竞价人和其他利害关系人认为本次交易活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉参照《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院2012年第613号令）和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）办理。

监督部门和联系方式见交易须知前附表。

争议的最终解决方式：仲裁

仲裁委员会名称：湖州市仲裁委员会

- 评审办法

评审按下列程序进行：

（一）组建评审小组；

（二）评审前准备；

（三）竞价申请文件评审；

（四）完成评审报告。

第一条：组建评审小组

按照《安吉县小额公共资源交易管理办法》规定组建交易委员会，交易委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

第二条：评审前准备工作

交易委员会评审前应当熟悉交易项目的相关情况、主要技术要求标准以及评审定标程序、标准和方法等内容。发包人或交易代理机构做好评审前的其他准备工作。

第三条：竞价申请文件评审

（一）符合性评审

竞价申请文件出现下列情形之一的，竞价申请文件作无效申请文件处理，不列入抽签名单：

- 逾期送达的或者未送达指定地点的；

- 未按竞价文件要求密封、装订和标记的；

- 竞价申请文件未釆用胶装或胶装不完整的，竞价申请文件胶装后存在脱页或存在资料粘贴的；

- 竞价申请文件无法区分正、副本的；

- 竞价申请文件未按竞价文件规定的格式（包括表格、格式、证明、承诺等）编制的；

- 投标单价低于或等于最低限价的；

- 交易函未按竞价文件格式填写或内容填写不完整的；

- 经交易委员会评定、竞价人的竞价申请文件之间有多处雷同的；

- 未经同意擅自变更注册建造师的;

- 竞价申请文件附有发包人不能接受的条件；

- 未按竞价文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的；

- 竞价人递交两份或两份以上内容不同的交易申请书，未声明哪一份有效的；

- 竞价申请文件载明的交易项目工期不符合竞价文件规定的期限；

- 所提供的证书未在有效期之内的；

- 其他未实质性响应竞价文件要求的；

- 法律、法规规定（参照招标投标相关法律法规）构成废除或否决其交易的其他情形。

（二）有效竞价人的确定。

竞价申请文件符合性评审合格的竞价人为有效申请人。竞价时间止竞价人仅1个或评审时仅剩1家有效竞价人的，视为本次竞价失败，发包人不在进行竞价，由发包人直接进行发包。

- 确定成交候选人

有效投标单位中竞价最高的为成交人。如竞价最高的竞价人中出现2家及以上竞价相同的，采用随机抽签方式确定成交人。

第四条：完成评审报告

交易委员会应根据评审情况和结果，提交书面评审报告。评审报告由交易委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。交易委员会全体成员应在评审报告上签字确认，专家如有保留意见可以在评审报告中阐明。

评审报告应包括以下内容：

（1）交易记录；

（2）交易内容、过程和结果；

（3）无效处理情况说明及依据；

（4）询问澄清纪要；

（5）其他建议

- 第二部分 竞价申请文件相关格式

一、外包封面

二、竞价申请文件封面

三、交易申请函

四、法定代表人身份证明书

五、授权委托书

六、拟投入本工程的主要施工机械与设备表

七、拟投入本工程的主要人员表

八、拟投入本工程的任职的主要人员简历表

九、竞价文件要求的其他资料

- 一、外包封面

发包人： 项目名称： （竞价申请文件） 注意： 年 月 日 时 分交易，竞价申请文件此时间前不得开启。 竞价人：（盖 章） 法定代表人：（签字或盖章）

- 二、竞价申请文件封面

正本或副本. （项目名称） 竞价申请文件 竞价人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日

- 三、竞价函

致：（发包人名称）

1、经考察现场和研究了         竞价文件、合同条款、规范和其他有关文件后，我方愿以人民币：         元/平方米的交易报价并按上述图纸、合同条款、技术规范及其他条件要求承包上述交易工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。交易报价包括为完成该工程拆除及交工验收后缺陷责任期内所需的全部费用。

2、在整个交易有效期内，我们将严格遵守本竞价申请文件的各项承诺，一旦我方成交，保证在     日历天内完成拆除任务。

3、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞价申请文件将构成约束我们双方的合同。

竞价人：           （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：                   （签字或盖章）

竞价人地址：

电话：

邮政编码：

传真：

日期：       年     月     日

- 四、法定代表人身份证明书

（姓名）是                   （单位名称）的法定代表人，身份证号码为                   。

特此证明

法定代表人身份证复印件

竞价人：                            （盖章）

法定代表人：                   （签名或盖章）

日期：       年      月      日

- 五、授权委托书

本人           （姓名）系                 （竞价人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）施工竞价申请文件、参加交易会议、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

委托人身份证复印件

竞价人：                                （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

联系方式：

委托代理人：                                 （签字或盖章）

身份证号码：

联系方式：

年       月       日

附：社保缴费证明

- 六、拟投入的主要施工机械设备表

| 序 号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数 量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KV） | 用于施工部位 | 计划进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 七、拟投入本工程的主要人员表

| 姓名 | 拟任职务 | 证书名称 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  | 必配 |
|  | 技术负责人 |  |  | 必配 |
|  | 专职安全管理人员 |  |  | 必配 |
|  | ...... |  |  |  |

注：竞价人应将上表所列的项目负责人、技术负责人等主要人员资历情况按拟投入本工程任职的主要人员简历表分别填写。

项目负责人必须具备建筑工程注册建造师及安全生产考核B类证书资格。

技术负责人必须具备相关专业中级及以上职称资格。

专职安全管理人员应附有效的安全生产考核合格C类证

注：所有项目班子人员需提供相关证书复印件并加盖单位公章。以上职务中，同一人员不允许担任两个或两个以上职务，若有重复，则做无效处理。

- 八、拟投入本工程任职的主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本工程中担任职务 |  |  |
| 毕业 学校 |  |  |  |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的施工项目和名称 |  | 担任何职 |  | 备注 |  |

注：应附相关执业资格证书复印件及社保缴纳证明。（要求提供个人的最近5个月内任一月的社保证明（以已到帐为准），社保缴费证明必须从浙江政务服务网（http://www.zjzwfw.gov.cn/）打印，证明上提供查询网址及查询授权码（有效期内））。

- 九、竞价文件要求的其他资料

1、企业资质证书副本复印件、营业执照副本复印件、安全生产许可证副本复印件并加盖单位公章。

2、A类人员证书复印件并加盖单位公章[A类为企业主要负责人（包括企业法人代表、企业负责人、企业技术负责人以及企业分管安全生产的副经理及任职文件）安全生产考核合格证]

3、竞价人认为需要提供的其他资料